Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2021 N 944-ПП (ред. от 28.05.2026) "Об утверждении Перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 10.07.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2021 г. N 944-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области от 22.06.2023 N 438-ПП, от 23.05.2024 N 326-ПП, от 28.05.2026 N 339-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 23 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области В.В. Козлова.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 22.06.2023 N 438-ПП)

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

4. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор

Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ

# Утвержден

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 24 декабря 2021 г. N 944-ПП

"Об утверждении Перечня индикаторов

риска нарушения обязательных требований

при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора)

в области долевого строительства

многоквартирных домов и (или) иных

объектов недвижимости на территории

Свердловской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНДИКАТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ

НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.05.2026 N 339-ПП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований:

1) выявление при осуществлении наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), проведенного в отношении контролируемого лица (далее - мониторинг безопасности), отставания от фактической степени готовности этапа реализации проекта строительства на 20 и более процентов от степени готовности, предусмотренной первой редакцией проектной декларации, размещенной контролируемым лицом в единой информационной системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС) (при наличии сведений о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве);

2) выявление при осуществлении мониторинга безопасности факта повторного внесения контролируемым лицом в проектную декларацию, размещенную в ЕИСЖС, сведений о продлении планируемого срока выполнения этапа реализации проекта строительства, указанного в первой редакции проектной декларации, размещенной контролируемым лицом в ЕИСЖС, на 3 и более месяцев (при наличии сведений о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве);

3) выявление при осуществлении мониторинга безопасности факта отклонения от первоначальной даты передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства, указанной в первой редакции проектной декларации, размещенной контролируемым лицом в ЕИСЖС, более чем на 2 месяца (при наличии сведений о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве);

4) выявление при осуществлении мониторинга безопасности факта продления планируемого срока выполнения одного или нескольких этапов реализации проекта строительства, указанных в первой редакции проектной декларации, размещенной контролируемым лицом в ЕИСЖС, более чем на 3 месяца (при наличии сведений о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве);

5) необеспечение в полном объеме целевым кредитом по договору, заключенному с уполномоченным банком, целевым займом с иной кредитной организацией либо с другим юридическим лицом для строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости планируемой стоимости строительства, установленное при проведении мониторинга безопасности на основании анализа сведений, внесенных застройщиком в проектную декларацию о строительстве объекта в течение 4 месяцев с момента ее размещения, при наличии сведений о привлечении при строительстве объекта средств граждан и (или) юридических лиц по договорам участия в долевом строительстве;

6) получение уведомления уполномоченного банка об отказе в проведении операции по расчетному счету контролируемого лица, предусмотренного частью 4 статьи 18.2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

7) наличие в аудиторском заключении, представленном контролируемым лицом, выраженного в установленной форме мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о недостоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности контролируемого лица и несоответствии порядка ведения его бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.